Test plan #0402001 Ahorro digital

Objetivos:

- Validar que la sección de Ahorro digital funcione correctamente para cada tipo de usuario.

- Garantizar que la sección de Ahorro digital cumpla con los lineamientos descritos en la historia de usuario.

- Automatizar los escenarios repetitivos y que se contemplen para futuras regresiones.

- Garantizar experiencia de usuario sin errores funcionales ni visuales.

- Realizar validaciones básicas de rendimiento y seguridad para el acceso a los productos de ahorro digital.

Alcance:

Incluido:

  - Pruebas funcionales tanto para backend como para frontend.

  - Pruebas básicas de seguridad.

  - Pruebas básicas de rendimiento.

  - Validación de información en bases de datos.

  - Cobertura de escenarios para la sección de ahorro digital.

No incluido:

  - Pruebas de seguridad avanzadas.

  - Pruebas de rendimiento avanzadas.

  - Pruebas en dispositivos móviles.

  - Cobertura de escenarios diferentes a la sección de ahorro digital.

Estrategia:

La estrategia de pruebas para Ahorro Digital se basa en un enfoque mixto que combina pruebas manuales y automatizadas, con el objetivo de garantizar la calidad funcional, la estabilidad del sistema y una experiencia de usuario idónea.

- Pruebas funcionales que contemplan escenarios positivos y negativos priorizados bajo los riesgos definidos en este documento.

- Pruebas de validación de UX/UI de acuerdo con los criterios de aceptación.

- Pruebas básicas de rendimiento definiendo línea base y carga, las cuales serán ejecutadas con la herramienta Jmeter.

- Pruebas básicas de seguridad basadas en el top 10 OWASP.

- Pruebas automatizadas de frontend bajo la herramienta Playwright con Typescript usando el patrón de diseño Page object model.

Riesgos:

Se mencionan algunos de los riesgos identificados para cada sección del producto de acuerdo con la prioridad descrita en el ejercicio.

| Onboarding P0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Total | Calificación |
| Problemas de logueo | 2 | 3 | 6 | alto |
| Interfaz poco intuitiva | 2 | 1 | 2 | bajo |
| incompatibilidad de navegadores | 1 | 3 | 3 | medio |

| Simulador P1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Total | Calificación |
| Fallo de cálculos por cantidad de usuarios simultaneos | 2 | 3 | 6 | alto |
| Errores de redondeo o decimales | 1 | 2 | 2 | bajo |
| Información desactualizada en tiempo real | 1 | 3 | 3 | medio |

| Productos P2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Total | Calificación |
| Información incorrecta/incompleta | 2 | 3 | 6 | alto |
| Filtros o búsquedas no funcionan | 1 | 2 | 2 | bajo |
| Cierre de sesión por timeout | 3 | 1 | 3 | medio |